文件编号：SYD/C07-207

配置项编号：- - – D–RSKMP -

浙江科技学院新生预报到系统

（ZUST-NRSS）

风险管理计划

文档版本号V1.0.0

编 写 人：王雨纯

编写时间：2026-04-22

部 门 名：信息与电子工程部

审 核 人：王华

审核时间：2026-04-23

修订页

| 编号 | 章节名称 | 修订内容简述 | 修订日期 | 修订前 版本号 | 修订后 版本号 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1.	引言	1

1.1	目的	1

1.2	定义和缩写词	1

1.3	参考资料	1

2.	风险管理活动	1

2.1识别风险	1

2.2计划任务	1

2.3人员或机构	1

2.4风险跟踪及检查	1

3.	附表	2

引言

目的

本风险管理计划针对浙江科技学院新生预报到系统（ZUST-NRSS）项目制定，旨在系统识别、评估和管理项目全生命周期中可能出现的各类风险，确保项目按时、按质、按预算交付。

本项目包含以下子项目：

新生迎新现场物资领取管理子系统（MCM）：负责现场物资核销、库存预警及异常处理

新生预报到子系统（FPS）：Web端核心预报到流程处理（基本信息确认、抵达信息确认、宿舍选择、密码修改）

基本信息管理子系统（BIM）：学生、宿舍、学院、专业、班级等基础数据维护

统计子系统（SAS）：录取名册、床上用品、教材、缴费、照片、宿舍等多维度统计报表

系统管理子系统（SMM）：用户权限、日志、系统参数配置、数据库备份恢复

新生APP（FAPP）：面向新生的移动端应用（报到登录、信息确认、宿舍选择等）

助班APP（AAPP）：面向助理班主任的现场报到核验应用

教师APP（TAPP）：面向辅导员/班主任的统计查询应用

定义和缩写词

| 术语/缩写 | 英文全称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| ZUST-NRSS | Zhejiang University of Science and Technology - Newborn Registration System | 浙江科技学院新生预报到系统 |
| MCM | Materials Collection Management | 新生迎新现场物资领取管理 |
| FPS | Freshman Preregister System | 新生预报到子系统 |
| BIM | Basic Information Management | 基本信息管理子系统 |
| SAS | Statistical Analysis System | 统计子系统 |
| SMM | System Maintenance Management | 系统管理子系统 |
| FAPP | Freshman APP | 新生APP |
| AAPP | Assistant APP | 助班APP |
| TAPP | Teacher APP | 教师APP |
| 风险值 | Risk Value | 概率 × 影响度，用于风险优先级排序 |
| 风险附加策略 | Risk Contingency Strategy | 当主要风险应对策略失效时的备用策略 |

参考资料

| 名称 | 代号/编号 | 出版机构 | 出版年月 |
| --- | --- | --- | --- |
| HGAM1.00 详细设计说明书 | ECB-HGAM-1.00-D-DDS-1.00 | 浙江科技学院电子政务部 | 2026-03 |
| HGAM1.00 概要设计说明书 | - | 浙江科技学院电子政务部 | 2026 |
| 浙江科技学院新生预报到系统需求规格说明书 | - | 浙江科技学院 | 2026 |
| 软件CMM规范 | V3.0.0 | - | - |
| J2EE企业级应用开发指南 | - | - | - |
| 浙江科技学院信息化建设相关标准与规范 | - | 浙江科技学院 | - |
| 与教务系统、一卡通系统、招生办接口协议文档 | - | 浙江科技学院 | - |

风险管理活动

2.1 识别风险

结合浙江科技学院新生预报到系统项目的需求、开发周期、人员配置及业务场景，围绕需求、技术、人员、进度、质量、数据、外部接口、安全、运行、运维十大维度开展全流程风险识别，明确风险来源、现象及影响范围，覆盖从需求分析到上线运维的全生命周期。

| 风险类别 | 风险描述 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 需求风险 | 需求不明确、理解偏差、频繁变更 | 开发返工，功能不符 |
| 技术风险 | 架构不合理、接口对接失败、APP 兼容差 | 系统运行不稳定，功能失效 |
| 人员风险 | 团队精力分散、技能不足、人员变动 | 进度停滞，质量下降 |
| 进度风险 | 计划不合理、对接超时、突发问题 | 项目整体延期 |
| 质量风险 | 测试不全、代码不规范、体验差 | 系统故障频发，用户体验差 |
| 数据风险 | 信息泄露、数据错误、备份缺失 | 数据混乱或丢失，隐私风险 |
| 外部接口风险 | 接口调整、响应超时、系统维护 | 依赖接口的功能无法使用 |
| 安全风险 | 鉴权薄弱、操作无日志、账号冒用 | 数据被篡改，报到秩序混乱 |
| 运行风险 | 并发过高、网络 / 硬件故障 | 报到卡顿、无法正常办理 |
| 运维风险 | 运维流程缺失、监控不完善 | 故障响应不及时，影响稳定 |

  - 2.2 计划任务

按照项目阶段分解风险管理任务，明确各阶段风险管控目标、执行内容及交付物，确保风险管控落地执行。

1.立项与需求阶段：完成项目整体风险初步识别，梳理需求、外部接口、人员类核心风险；制定风险清单初稿，组织团队评审风险点；明确风险责任人与初步应对思路。

2.设计阶段：细化技术、架构、数据、安全类风险，评估架构设计与接口方案合理性；针对数据库设计、兼容适配制定防控措施；更新风险清单，完成风险等级划分。

3.开发阶段：监控技术实现、人员效率、进度执行类风险，定期检查代码质量与功能进度；跟踪第三方接口对接情况，及时处理开发中的突发风险；开展阶段性风险检查，记录风险处理结果。

4.测试阶段：聚焦质量、功能、兼容、安全类风险，完成全功能覆盖测试；验证风险应对措施有效性，关闭已解决风险；整理遗留风险，制定上线前整改计划。

5.上线与试运行阶段：重点监控运行、并发、数据、安全类风险，安排人员值班保障；实时处理系统卡顿、数据异常、设备故障等突发问题；更新风险状态，形成试运行风险总结。

6.运维阶段：建立日常风险巡检机制，监控系统运行、日志、权限、备份状态；定期复盘风险，更新风险清单与应对策略，保障系统稳定运行。

  - 2.3 人员或机构

明确项目风险管理相关角色、职责及分工，确保责任到人、管控到位。

1.项目经理（王雨纯）：整体负责风险管理计划制定、审批与执行管控；统筹风险识别、评估、应对与跟踪工作；协调跨角色、跨部门风险处理资源；审批重大风险应对方案，把控风险处理进度。

2.开发负责人（周琳）：负责技术、架构、代码、接口类风险识别与处理；落实开发阶段技术防控措施，解决开发技术难题；跟进系统兼容、性能、数据存储风险整改。

3.QA / 测试人员（孟欣悦）：负责质量、测试、安全、功能类风险识别；执行全流程测试验证，监控缺陷整改情况；跟踪风险测试结果，反馈未解决风险问题。

4.SCM / 配置管理人员（朱欣研）：负责文档、配置、数据、权限类风险管控；维护风险文档与项目配置，确保版本一致；监控数据备份、日志记录、权限配置风险；整理风险跟踪记录，输出风险报表。

5.外部接口对接负责人（项目经理兼任）：负责与教务、一卡通、招生办系统对接风险沟通；同步第三方接口变更，处理接口异常问题；保障数据交互稳定与传输安全。

  - 2.4 险跟踪及检查

建立常态化风险跟踪与检查机制，确保风险可控、可查、可闭环。

1.跟踪方式：采用周例会检查 + 阶段节点评审模式，每周汇总风险状态、处理进度、遗留问题；按立项、设计、开发、测试、上线五大阶段开展全面风险复盘。

2.跟踪内容：监控风险是否触发、应对措施是否有效、风险等级是否变化；记录风险处理过程、结果、耗时及资源消耗；跟踪已关闭风险是否复发，新增风险及时纳入清单。

3.检查标准：已识别风险100%纳入管控，无遗漏；高风险项24小时内制定应对方案48小时内启动处理；中风险项3日内完成整改，低风险项纳入定期监控；风险处理完成后需验证通过方可关闭。

4.记录与更新：指定配置管理人员统一维护，实时更新风险状态，所有风险处理过程留痕，包含原因分析、措施、结果、责任人，便于审计追溯。

5.预警机制：对高风险项设置红色预警，项目经理重点管控；中风险项设置黄色预警，责任人每日跟进；低风险项绿色标注，每周巡检一次。

附表

| 风险类别 | 风险描述 | 风险等级 | 发生概率 | 影响程度 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求风险 | 需求不明确、理解偏差、频繁变更 | 中 | 中 | 中 | 加强需求评审，变更走流程 | 项目经理 |
| 技术风险 | 架构不合理、接口对接失败、APP 兼容差 | 高 | 中 | 高 | 前期架构评审，接口联调提前测 | 开发负责人 |
| 人员风险 | 团队精力分散、技能不足、人员变动 | 中 | 中 | 中 | 合理分工，关键任务交叉备份 | 项目经理 |
| 进度风险 | 计划不合理、对接超时、突发问题 | 中 | 中 | 中 | 制定缓冲计划，每周进度跟踪 | 项目经理 |
| 质量风险 | 测试不全、代码不规范、体验差 | 中 | 中 | 中 | 制定测试用例，代码评审 | 测试人员 |
| 数据风险 | 信息泄露、数据错误、备份缺失 | 高 | 低 | 高 | 权限控制，定期备份，加密存储 | 配置管理员 |
| 外部接口风险 | 接口调整、响应超时、系统维护 | 中 | 中 | 中 | 提前对接沟通，做接口降级方案 | 对接负责人 |
| 安全风险 | 鉴权薄弱、操作无日志、账号冒用 | 高 | 低 | 高 | 加强登录校验，关键操作留痕 | 开发负责人 |
| 运行风险 | 并发过高、网络 / 硬件故障 | 高 | 中 | 高 | 压力测试，备用设备准备 | 开发 + 运维 |
| 运维风险 | 运维流程缺失、监控不完善 | 中 | 低 | 中 | 制定运维流程，部署监控告警 | 配置管理员 |